Project Charter


A. General Information
	Project Title:
	TTECH TYRO TRADE
Uluslararası Ticaret Operasyonlarında Veri Odaklı Yönetim ve Dijital Dönüşüm Yaklaşımı

	Brief Project Description:
	TTech Tyro Trade uygulaması, uluslararası ticaret süreçlerine ilişkin operasyonel ve yönetsel verileri bütünleşik bir yapı içerisinde sunarak karar alma süreçlerini destekleyen yenilikçi bir dijital yönetim platformu yaklaşımını temsil etmektedir.

	Prepared By:
	Kerime İkizler

	Date: 
	04.03.2026
	Version:
	1.0


B. Project Objective:
	TTECH Tyro Trade, uluslararası ticaret operasyonlarının dijitalleşmesi ve veri temelli yönetim anlayışının yaygınlaştırılması açısından önemli bir projedir. Platformun sunacağı merkezi görünürlük, analitik değerlendirme yetenekleri ve kullanıcı odaklı tasarımı; onu geleneksel raporlama araçlarının ötesine taşıyarak stratejik bir yönetim çözümü haline getirecektir.

Özellikle Tiryaki gro’nun küresel tedarik zincirleri, ticaret operasyonları ve lojistik süreçleri açısından değerlendirildiğinde, TTECH Tyro Trade'in kurumsal çevikliği artıran, karar kalitesini güçlendiren ve operasyonel mükemmelliği destekleyen yenilikçi bir dijital dönüşüm platformu olması planlanmaktadır. Bu yönüyle uygulama, modern ticaret organizasyonlarının ihtiyaç duyacağı veri odaklı yönetim kültürünün geliştirilmesine önemli katkılar sunabilecek potansiyele sahiptir.
Veri Odaklı Karar Alma Kültürüne Katkısı

Merkezi görünürlük sayesinde yöneticiler;

· Ticaret hacimlerini,

· Tedarik performanslarını,

· Operasyonel maliyetleri,

· Lojistik süreçlerinin etkinliğini,

· Karlılık göstergelerini,

eş zamanlı olarak değerlendirebilmekte ve organizasyonel performans üzerinde doğrudan etkisi bulunan alanların tespiti sağlanacaktır

Organizasyonel Verimlilik Üzerindeki Etkileri

Farklı sistemlerden manuel olarak toplanan verilerin TTEch Tyro Trade tek platform üzerinden yönetilebilmesi operasyonel iş yükünü azaltacaktır. Bu durum hem raporlama süreçlerinde zaman tasarrufu sağlamakta hem de veri tutarlılığını artıracaktır.

Gerçek zamanlı görünürlük sayesinde potansiyel operasyonel riskler daha erken aşamalarda tespit edilebilecek ve gerekli müdahaleler zamanında gerçekleştirilebilecektir. Böylece süreçlerdeki aksaklıkların finansal ve operasyonel etkileri minimize edilebilecektir.

Stratejik İş Değeri

Platformun sağlayacağı bütünleşik görünürlük;

· Kurumsal risk yönetiminin güçlendirilmesine,

· Operasyonel performansın sürekli izlenmesine,

· Karlılık analizlerinin geliştirilmesine,

· Kaynak kullanımının optimize edilmesine,

· Ticari fırsatların daha hızlı değerlendirilmesine

katkı sağlayabilecek bir altyapıdır.




C. Assumptions

	


D. Project Scope
	Proje, Tiryaki Agro EM HQ, bünyesindeki tüm şirketleri ve tüm departmanları kapsamaktadır.


List any requirements that are specifically excluded from the scope.

	


E. Project Milestones

List the major milestones and deliverables of the project.  

	Milestones
	Deliverables
	Date

	Analiz ve Tasarım
	Kapsam analizi ve olasıekran tasarımı
	23.03.2026

	Altyapı ve Veri Yönetimi
	Platform organizasyonu, veri ihtiyacı ve entegrasyon kurulumu
	02.04.2026

	Geliştirme
	Ekran, dashboard ve rapor geliştirme
	13.04.2026

	Test
	Geliştirme ekibi, IT, Siber Güvenlik ve kullanıcı testleri
	25.05.2026

	Canlı Geçiş
	Uygulamanın kullanıma alınması
	04.06.2026

	
	
	

	
	
	


F. Impact Statement

List the impact this project may have on existing systems or units.  

	Potential Impact
	Systems / Units Impacted

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


G. Roles and Responsibilities

	Sponsor:  

	Name
	Email / Phone

	Tiryaki EM CEO
	

	
	

	Project Manager

	Name
	Email / Phone

	Kerime İkizler
	

	
	

	Team Member:  

	Name
	Email / Phone

	İbrahim Özey
	

	Cenk Şaylı
	

	Pınar Kürtünlüoğlu
	

	Ertuğhan İncircioğlu
	

	Uygar İde
	

	Burak Balcı
	

	
	

	Customer:  

	Name
	Email / Phone

	Ceyda Değerli
	

	Betül Karamustafaoğlu
	

	
	

	Subject Matter Expert: 

	Name
	Email / Phone

	Timur Karaman
	

	
	


H. Resources
	Resource
	Constraints

	Project Budget
	$

	
	

	
	

	
	

	
	


I. Project Risks
	Risk
	Mitigation Strategy

	Proje üyelerin yoğunluğu
	Kaynak planlamaya sadık kalmak

	Key User yoğunluğu
	Proje planına sadık kalmak ve üst yönetim desteği

	
	

	
	

	
	


J. Success Measurements
	· Projenin zamanında tamamlanması
· Projenin belirlenen kapsamda tamamlanması

· Tiryaki EM Yönetimi tarafından Kabul edilmesi

· Projenin kullanıma alınması




K. Signatures

The signatures of the people below document approval of the formal Project Charter.  The project manager is empowered by this charter to proceed with the project as outlined in the charter.

	Customer:
	
	

	Name
	Signature
	Date

	
	
	

	
	
	

	Project Sponsors:
	
	

	Name
	Signature
	Date

	
	
	

	
	
	

	Project Manager:
	
	

	Name
	Signature
	Date
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